# СПРИНТ 1

### Период: 14.11.2025 — 29.11.2025

## Задачи спринта:

### Backend

- Подготовка Endpoints (базовый список, структура API)

- Подготовка API документации и примеров запросов

- Настройка password hashing (bcrypt)

- Создание модели User

- Создание модели Address

### Frontend

- Верстка первых страниц

### Аналитик

- Подготовка описания сущностей: User, Address, Product, Article

### Тестировщик

- Создание чеклистов

- Тестирование базовых endpoint’ов

### ИИ-разработчик

- Подготовка структуры данных для будущего поиска

# СПРИНТ 2

### Период: 30.11.2025 — 13.12.2025

## Задачи спринта:

### Backend

- Создание модели Product

- Создание модели Article

- Реализация Endpoints для товаров и статей

### Frontend

- Разработка страницы товаров

- Разработка карточки товара

- Разработка страницы статей

- Разработка страницы просмотра статьи

### Аналитик

- Подготовка API-контракта для товаров и статей

- Уточнение бизнес-логики каталога и раздела статей

### Тестировщик

- Создание тест-кейсов для каталога и статей

- Тестирование backend endpoints (товары, статьи)

### ИИ-разработчик

- Подготовка классификации ключевых слов для товаров

- Формирование тестового набора данных по статьям

# СПРИНТ 3

### Период: 14.12.2025 — 27.12.2025

## Задачи спринта:

### Backend

- Создание модели Cart

- Реализация Endpoints для корзины

- Создание модели Order

### Frontend

- Разработка страницы корзины

- Разработка главной страницы

### Аналитик

- Описание бизнес-логики корзины и оформления заказа

- Подготовка API-контракта для корзины и заказа

### Тестировщик

- Создание тест-кейсов для корзины

- Smoke-тест главной страницы

### ИИ-разработчик

- Создание черновой модели ранжирования товаров и статей

- Подготовка API-макета обработки поискового запроса