# СПРИНТ 1

### Период: 14.11.2025 — 29.11.2025

## Задачи спринта:

## Подготовка регистрации.

### Backend

- Создание модели User

- Создание модели Address

- Подготовка Endpoints

- Обработка запросов регистрации пользователя

### Frontend

- Верстка страницы регистрации

  - Поля ввода почты, пароля, восстановления пароля

  - Ссылки восстановления пароля

### Аналитик

- Подготовка описания сущностей: User, Address

Подготовка авторизации:

### Backend

- Настройка password hashing (bcrypt)

- Подготовка Endpoints\

- Вход пользователя в систему

- Изменение пароля пользователя

- Изменение данных пользователя

- Получение данных о пользователе

- Создание нового адреса пользователя

- Удаление адреса пользователя

### Frontend

- Верстка главной страницы

  - Каталог

  - Блоги

  - Контактная информация

  - Поля обратной связи

- Верстка страницы авторизации

  - Поля ввода почты и пароля

### Аналитик

- Подготовка описания сущностей: Product, Article

### Тестировщик

- Создание чеклистов

### ИИ-разработчик

- Подготовка структуры данных для будущего поиска